|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C:\Users\User\Desktop\Anphat---logo1.png** | **NHẬT KÝ HÀNH ĐỘNG CUỘC HỌP HĐQT APH**  ***(V/v:***  **Phát triển phần mền Chuỗi cung ứng ATT *)*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHỦ TỌA: | **Phạm Hoàng Việt** | CHỨC VỤ: | **Phó Chủ tịch Tập đoàn** | GHI BIÊN BẢN: | **Nguyễn Bảo Linh** | NGÀY HỌP**: 31/10/2018** |

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **ĐƠN VỊ/CHỨC VỤ** | **HỌ VÀ TÊN** |  |  | **VẮNG MẶT** |
|  | Chủ tịch HĐQT | Phạm Hoàng Việt |  |  |  |
|  | TGĐ - ATT | Nguyễn Hữu Long |  |  |  |
|  | Giám đốc TC | Phạm Đỗ Huy Cường |  |  |  |
|  | Ban KHCL&TCT | Dương Việt Tú |  |  |  |
|  | Navi Soft | Nguyễn Như Hùng |  |  |  |
|  | Navi Soft | Mr Đáng |  |  |  |
|  | Navi Soft | Ms Linh |  |  |  |
|  | Ban TCKT | Phan Thu Phương |  |  |  |
|  | Ban KHCL&TCT | Nguyễn Bảo Linh |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**B. CÁC VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT :**

| **TT** | **Người nêu vấn đề** | **Vấn đề - Yêu cầu** |  | **Hạn hoàn thành** | **Chịu trách nhiệm/ tiếp nhận** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hành động cần thực hiện** | ***Bộ phận***  ***thực hiện*** | ***Bộ phận chịu trách nhiệm*** | ***Bộ phận***  ***Tiếp nhận*** |
|  |  | | | | | | |
| 1 | Mr. Long | * Tiếp cận mã nguồn ATT Online | * Mr Long kết nối Navisoft với người phát triển mã nguồn ATT Online để đánh giá lựa chọn PA phát triển phần mềm | 31/10 | Mr Long |  | HĐQT APH |
| 2 | Mr. Long | * Chốt phương án phát triển phần mền Chuỗi cung ứng | * Sau khi đánh giá Navisoft chốt PA và gửi timeline phát triển chi tiết | 07/10 | Mr Long |  | HĐQT APH |
| 3 | Mr. Long |  | * Cơ bản thống nhân hướng triển khai theo slide trình bày của Navisoft (gửi lại file cho APH) | 01/11 | Mr Hùng |  | HĐQT APH |
| 4 | Mr. Long | * Thành lập Ban triển khai dự án phát triển phần mền Chuỗi cung ứng | * Trình phê duyệt thành lập Ban phát triển phần mền Chuỗi cung ứng | 01/11 | Mr Long |  | HĐQT APH |
| 5 | Mr. Huy Cường | * Chốt thời điểm vận hành phần mềm | * Navisoft hoàn thành và đưa vào vận hành phần mềm | 01/01/2019 | Mr Hùng |  | HĐQT APH |
| 6 | Mr. Huy Cường |  | * Bố trí chỗ làm việc cho team phát triển phần mềm của Navisoft tại APH | 05/11 | Mr. Huy Cường |  | HĐQT APH |
| 7 | Mr. Việt |  | * Bố trí một nhân sự mua hàng của AAA tham gia dự án | 01/11 | Mr. Huy Cường |  | HĐQT APH |
| 8 | Mr. Tú |  | * Setup buổi họp với các bộ phận liên quan trong chuỗi cũng ứng của ATT với Navisoft | 05/11 | Mr Tú |  | HĐQT APH |

**CÁC Ý KIẾN NẰM NGOÀI NKHĐ:**